| ## ¦ GUÍA 1: ## Registro de antecedentes de proyecto |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Sigla | ## Asignatura | ## Experiencia de Aprendizaje |
| ## TPY 1101 | ## Taller Aplicado de Programación | Determinación y planificación de proyecto |
| ## Tiempo | ## Modalidad de Trabajo | ## Indicadores de logro |
| ## 3 semanas | ## Equipos de 3 integrantes | ## IL 1.1 , 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5 |

Antecedentes generales

## Esta guía tiene como propósito registrar todos los antecedentes del proyecto a realizar durante el presente semestre.

Requerimientos para esta actividad

## Para el desarrollo de esta actividad los/las estudiantes deberán formar equipos de 3 integrantes, de acuerdo con lo determinado por el/la docente a cargo de la asignatura.

| Actividad |  |
| --- | --- |

Esta actividad tiene como propósito recopilar y organizar información esencial para el proyecto a realizar.

Principalmente, se tendrá que completar los datos que permitan identificar los roles de los integrantes del equipo, la problemática a solucionar, la metodología a implementar, las tecnologías y/o herramientas que utilizaran para el desarrollo de la solución propuesta por el proyecto, las evidencias a construir que respaldaran el trabajo a realizar, la planificación de las tareas a realizar por cada integrante del equipo de trabajo, entre otros antecedentes que apoyen el desarrollo y evidencie los conocimientos adquiridos durante el periodo de formación.

1. Antecedentes Personales

Ingresar la información solicitada de cada integrante del grupo de trabajo

|  | Integrante 1 | Integrante 2 | Integrante 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rut | 19.500.090-5 |  |  |
| Nombres | Ruby Estrella |  |  |
| Apellidos | Martínez Salas |  |  |
| Roles | Full Stack Developer (Frontend + Backend + BD + QA) | N/A (Proyecto individual) | N/A (Proyecto individual) |

2. Descripción Proyecto

En la descripción debes señalar brevemente el nombre, descripción, objetivos y alcance del proyecto

| Tema | Sistema inteligente de gestión de inventario para pymes |
| --- | --- |
| Descripción | Desarrollo de una aplicación web que permite a pequeñas y medianas empresas gestionar su inventario, registrar ventas y obtener predicciones inteligentes sobre el comportamiento del stock mediante análisis de datos estadístico. |
| Problemática detectada | Las pymes carecen de herramientas tecnológicas accesibles para gestionar su inventario de forma eficiente, lo que genera pérdidas por quiebres de stock o sobrestock. |
| Solución esperada | Una plataforma web con gestión de productos, ventas y un sistema de análisis predictivo que estima el consumo futuro y alerta sobre la reposición de productos. |
| Objetivos generales | Desarrollar un sistema web inteligente que optimice la gestión de inventario en pymes mediante análisis predictivo basado en estadística descriptiva. |
| Objetivos específicos | Implementar un sistema CRUD de productos y ventas. Desarrollar un dashboard interactivo con estadísticas en tiempo real. Implementar lógica predictiva de stock basada en estadística descriptiva (media móvil, tendencias). Generar alertas automáticas de reposición de productos. |
| Alcance del proyecto | El sistema permitirá gestionar productos, registrar ventas, visualizar estadísticas y generar predicciones de stock. No incluirá integración con sistemas externos ni pasarelas de pago. |

3. Contexto del proyecto

Especificar los antecedentes y motivación para el desarrollo del proyecto, publico objetivo, estado del arte, origen de la problemática y descripción del problema resolver.

Actualmente muchas pymes en Chile gestionan su inventario de forma manual o mediante herramientas básicas como Excel. Esto genera errores humanos, falta de control y decisiones poco informadas. Este proyecto nace como respuesta a la necesidad de digitalización de procesos, permitiendo automatizar la gestión y tomar decisiones basadas en datos. El público objetivo son pequeñas empresas y emprendimientos que buscan profesionalizar su control de inventario sin incurrir en altos costos de software empresarial.

4. Metodología

Describir la metodología a utilizar para el desarrollo del proyecto y justificar su uso.

Descripción Metodología

Se utilizará metodología Ágil (Scrum adaptado para trabajo individual). Las etapas son: 1) Levantamiento de requerimientos y análisis, 2) Diseño de base de datos y arquitectura, 3) Desarrollo iterativo del backend (API REST con Spring Boot), 4) Desarrollo iterativo del frontend (SPA con React), 5) Implementación de lógica predictiva basada en estadística descriptiva, 6) Pruebas unitarias, de integración y funcionales, 7) Documentación y despliegue. Al ser proyecto individual, todas las tareas serán realizadas por una sola persona organizando el trabajo en sprints de 2 semanas con entregables concretos.

5. Descripción técnica de la solución

Describir los detalles técnicos del producto a desarrollar

Especificaciones técnicas de la solución a desarrollar

Infraestructura a utilizar: Aplicación web cliente-servidor desplegada en entorno local (con opción a Docker). Arquitectura de software: REST API (Spring Boot) + Frontend SPA (React). Comunicación vía HTTP/JSON. Lenguajes de programación: Java 17, JavaScript (ES6+), SQL. Frameworks: Spring Boot (Backend), React (Frontend). Base de datos: PostgreSQL. Repositorio: GitHub (control de versiones con Git). Herramientas de apoyo: Postman (testing de API), Docker (contenedorización opcional), IntelliJ IDEA / VS Code (IDEs).

6. Plan de Trabajo

Define la planificación de tu Proyecto de a las evidencias a realizar durante el semestre.

| Nro. | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.- | Análisis y requerimientos | Definir requerimientos funcionales y no funcionales del sistema | Documentos, entrevistas | 2 semanas | Ruby Martínez - Full Stack | Base para todo el desarrollo |
| 2.- | Diseño BD y Backend | Modelo ER y API REST con Spring Boot | PostgreSQL, IntelliJ, Postman | 5 semanas | Ruby Martínez - Full Stack | Incluye modelo ER y endpoints |
| 3.- | Frontend, Predicción y Testing | Interfaz React, lógica predictiva y pruebas | React, VS Code, Postman | 7 semanas | Ruby Martínez - Full Stack | Dashboard, alertas y documentación |

7. Evidencias

Declarar las evidencias a diseñar para el proyecto. Estas evidencias deben ser acordadas con el docente, dependiendo de la dimensión del proyecto. Todas las evidencias deben estar en formato .pdf, .xls, .xlsx, .doc o .docx, según corresponda y deben ser legibles para el docente.

| Nro. | Nombre de evidencia | Descripción | Link para acceder (repositorio) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Documento de requerimientos | Requerimientos funcionales y no funcionales del sistema | GitHub |
| 2 | Modelo Entidad-Relación | Diagrama ER de la base de datos PostgreSQL | GitHub |
| 3 | Diagramas UML | Diagramas de clases, casos de uso y secuencia | GitHub |
| 4 | Código fuente | Repositorio con código backend (Spring Boot) y frontend (React) | GitHub |
| 5 | Manual de usuario | Guía de uso del sistema para el usuario final | GitHub |
| 6 | Plan de pruebas | Casos de prueba documentados con resultados (Postman + manuales) | GitHub |

8. Planificación semestral

Describir todas las tareas a realizar durante el semestre, considerando los hitos de entregas en cada una de las fases.

| Actividad/semana | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  | Presentación Final |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18 |
| Análisis y requerimientos | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño BD y Backend |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Frontend, Predicción y Testing |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |

9. Otros

Detallar antecedentes adicionales que enriquezcan el presente proyecto o proporcionar evidencia adicional solicitada por el docente para respaldar el presente proyecto.

El proyecto se desarrollará de forma individual, asumiendo todos los roles (Full Stack Developer, QA, DBA). Se utilizará GitHub como repositorio central y se aplicará versionamiento semántico. Se contempla el uso opcional de Docker para facilitar el despliegue. La lógica predictiva se basa en estadística descriptiva (media móvil ponderada y cálculo de días restantes de stock), lo cual no constituye inteligencia artificial sino análisis predictivo basado en datos históricos.