Escuela de Informática y Telecomunicaciones

Estado de Avance N°2

Evaluación Parcial N°2 — Informe y Encargo

Sistema Inteligente de Gestión de Inventario para Pymes

Asignatura: TPY1101 — Taller Aplicado de Programación

Estudiante: Ruby Estrella Martínez Salas

RUT: 19.500.090-5

Rol: Full Stack Developer

Fecha: Mayo 2026

Repositorio: github.com/gubynousky/proyecto-titulo

Índice

PARTE A — Evaluación Parcial 1 (contenido completo)

1. Descripción del Proyecto

2. Planteamiento del Problema (Ishikawa)

3. Objetivos

4. Alcance

5. Requerimientos Funcionales y No Funcionales

6. Restricciones Técnicas y MVP

7. Metodología Scrum Adaptado

8. Stakeholders y Planificación

9. Gestión de Riesgos y Métricas

PARTE B — Evaluación Parcial 2 (nuevos desarrollos)

10. Diagramas UML de Diseño

11. Configuración del Ambiente de Producción

12. Backup de BD y Configuración de Servidores Cloud

13. Desarrollo del Producto — Backend

14. Desarrollo del Producto — Frontend

15. Plan de Pruebas Ejecutadas

16. Estado de Avance y KPIs

17. Conclusiones y Lecciones Aprendidas

Introducción

El presente informe corresponde al Estado de Avance N°2 del proyecto de título «Sistema Inteligente de Gestión de Inventario para Pymes», desarrollado en el marco de la asignatura TPY1101 — Taller Aplicado de Programación, Duoc UC.

Este documento consolida el trabajo realizado durante las primeras 11 semanas del proyecto. La Parte A incluye íntegramente el desarrollo de la Evaluación Parcial 1 (descripción, problema, objetivos, alcance, requerimientos, metodología, stakeholders, riesgos y métricas). La Parte B presenta los nuevos desarrollos de la EP2: diagramas UML, configuración del ambiente de producción Cloud, procedimientos de backup de base de datos, desarrollo completo del backend y frontend, plan de pruebas ejecutadas con 40 casos, estado de avance con KPIs, y conclusiones con lecciones aprendidas.

El sistema está 100% funcional y desplegado en producción, accesible desde cualquier dispositivo con navegador en las URLs: frontend (https://inventario-frontend-kappa.vercel.app) y backend API (https://inventario-backend-production-b571.up.railway.app/api).

PARTE A — Desarrollo Evaluación Parcial 1

1. Descripción del Proyecto

El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema web Cloud para la gestión inteligente de inventario en pymes. Permite gestionar productos, categorías, ventas, generar alertas automáticas de reposición y realizar predicciones de stock mediante media móvil ponderada. El sistema genera alertas cuando los productos alcanzan niveles críticos de stock, permitiendo al usuario tomar decisiones informadas sobre el reabastecimiento.

Stack tecnológico: React 18 + Vite + Tailwind CSS + Recharts (frontend), Java 21 + Spring Boot 4.0.6 + Spring Security + JWT jjwt 0.12.6 (backend), PostgreSQL 16 (base de datos). Despliegue en Railway (backend PaaS), Neon (PostgreSQL cloud, AWS São Paulo) y Vercel (frontend CDN). Todo con planes gratuitos sin tarjeta de crédito.

2. Planteamiento del Problema

Las pymes en Chile representan más del 98% del tejido empresarial del país. Sin embargo, la mayoría gestiona su inventario mediante métodos manuales (planillas Excel, cuadernos) o simplemente la memoria del dueño. Esta situación genera:

- Errores humanos frecuentes en el conteo y registro de productos.

- Quiebres de stock inesperados que resultan en ventas perdidas y clientes insatisfechos.

- Sobrestock que inmoviliza capital y genera costos de almacenamiento innecesarios.

- Decisiones de compra basadas en intuición y no en datos históricos reales.

- Imposibilidad de identificar tendencias de consumo o estacionalidades.

- Falta de alertas tempranas sobre productos en riesgo de agotarse.

Las soluciones ERP existentes (SAP, Defontana, Bsale) cuestan entre $30.000 y $50.000 mensuales, son costosas y sobredimensionadas para una pyme con 50-500 productos. No existe una alternativa gratuita, accesible y con capacidad predictiva orientada a este segmento.

Análisis Ishikawa — 6 Categorías de Causas

Efecto central: Gestión de inventario ineficiente en pymes.

- Métodos: procesos manuales, sin estandarización, registro en papel, conteo a ojo.

- Tecnología: solo Excel básico, sin software accesible para pymes, sin automatización de procesos.

- Personas: falta de capacitación tecnológica, resistencia al cambio, generalmente un solo encargado.

- Información: sin datos históricos de ventas, sin predicción de demanda, reportes inexistentes.

- Entorno: competencia se digitaliza, costos de soluciones prohibitivos, falta de oferta para pymes.

- Medición: sin KPIs, stock no monitoreado de forma sistemática, pérdidas no detectadas a tiempo.

3. Objetivos

3.1 Objetivo General

Desarrollar un sistema web inteligente que optimice la gestión de inventario en pymes mediante análisis predictivo basado en estadística descriptiva, desplegado en ambiente Cloud, que permita tomar decisiones informadas sobre el abastecimiento de productos.

3.2 Objetivos Específicos

- OE1: Implementar un sistema CRUD completo de productos, categorías y ventas con API REST segura (autenticación JWT).

- OE2: Desarrollar un dashboard interactivo con indicadores clave de rendimiento (KPIs) y gráficos estadísticos en tiempo real usando Recharts.

- OE3: Implementar lógica predictiva de stock basada en media móvil ponderada que estime consumo futuro y calcule días restantes de inventario por producto.

- OE4: Generar alertas automáticas de reposición con niveles de riesgo (crítico, alto, medio, bajo) basados en el consumo proyectado.

4. Alcance del Proyecto

4.1 Dentro del Alcance

- Gestión completa de productos y categorías (CRUD con búsqueda, paginación y soft delete).

- Registro y consulta de ventas multi-producto con cálculo automático de IVA 19%.

- Dashboard con métricas: total productos, bajo stock, ventas día, ingresos, gráficos.

- Predicción de stock mediante media móvil ponderada y cálculo de días restantes.

- Alertas automáticas de reposición (sin stock, stock crítico, stock bajo).

- Autenticación JWT con roles (ADMIN/USUARIO) y encriptación BCrypt.

- Despliegue Cloud con Railway + Neon + Vercel (PaaS gratuito).

4.2 Fuera del Alcance

- Pasarela de pago, facturación electrónica (SII), app móvil nativa, integración ERP, multi-tenancy, gestión de proveedores.

5. Requerimientos

5.1 Requerimientos Funcionales

| ID | Requerimiento | Módulo | Prior. |
| --- | --- | --- | --- |
| RF01 | Registro e inicio de sesión con email y contraseña | Autenticación | Alta |
| RF02 | Generar tokens JWT con expiración de 24 horas | Autenticación | Alta |
| RF03 | Roles ADMIN y USUARIO con permisos diferenciados | Autenticación | Alta |
| RF04 | CRUD de productos con soft delete | Productos | Alta |
| RF05 | Búsqueda de productos por nombre con paginación | Productos | Alta |
| RF06 | Validar código de producto único | Productos | Alta |
| RF07 | Gestionar categorías de productos | Categorías | Alta |
| RF08 | Registrar ventas con detalle de productos y cantidades | Ventas | Alta |
| RF09 | Calcular automáticamente subtotal, IVA 19% y total | Ventas | Alta |
| RF10 | Descontar stock automáticamente al registrar venta | Ventas | Alta |
| RF11 | Permitir anular ventas y restaurar stock | Ventas | Media |
| RF12 | Dashboard con KPIs en tiempo real | Dashboard | Media |
| RF13 | Gráficos de ventas y distribución por categoría | Dashboard | Media |
| RF14 | Predicción de stock con media móvil ponderada | Predicción | Media |
| RF15 | Estimar días restantes de inventario por producto | Predicción | Media |
| RF16 | Alertas automáticas por niveles de stock | Alertas | Media |
| RF17 | Marcar alertas como leídas | Alertas | Baja |
| RF18 | API REST con endpoints documentados | API | Alta |

5.2 Requerimientos No Funcionales

| ID | Requerimiento | Categoría |
| --- | --- | --- |
| RNF01 | Responder en menos de 2 segundos para operaciones CRUD | Rendimiento |
| RNF02 | Soportar al menos 5 usuarios concurrentes | Rendimiento |
| RNF03 | Contraseñas almacenadas con BCrypt | Seguridad |
| RNF04 | Todos los endpoints (excepto auth) requieren JWT válido | Seguridad |
| RNF05 | Sistema responsivo (desktop, tablet y móvil) | Usabilidad |
| RNF06 | Interfaz intuitiva sin capacitación técnica | Usabilidad |
| RNF07 | Disponibilidad 99.5% en ambiente Cloud | Disponibilidad |
| RNF08 | Convenciones de nomenclatura Java/React estándar | Mantenibilidad |
| RNF09 | Cobertura de pruebas unitarias superior al 70% | Calidad |
| RNF10 | Desplegable en Cloud con git push | Portabilidad |

6. Restricciones Técnicas y MVP

6.1 Restricciones

- Java 21 requerido por Spring Boot 4.0.6. PostgreSQL 16 como única BD soportada.

- React 18 con Vite requiere Node.js 18+. Sin Docker — despliegue directo en PaaS.

- Capa gratuita de Cloud limita recursos. Sin presupuesto para licencias — todo open source.

6.2 MVP Comprometido

- Login/registro JWT, CRUD productos con categorías, registro ventas con descuento stock, dashboard básico 4 KPIs, al menos 1 alerta funcional, despliegue Cloud funcional.

7. Metodología Scrum Adaptado

Scrum adaptado para trabajo individual con sprints de 2 semanas. Patrón MVC (Controller → Service → Repository). Ceremonias adaptadas: Planning (inicio sprint), Daily (autogestión con checklist), Review (demo funcional), Retrospective.

Herramientas: GitHub Projects (Kanban), Git (versiones), Postman (testing API).

8. Stakeholders y Planificación

- Ruby Martínez (Desarrolladora, alta influencia), Docente TPY1101 (Evaluador, alta influencia), Dueño pyme (Usuario final, media influencia), Duoc UC (Institución, media influencia).

Planificación en 5 fases: S1-S2 Análisis, S3-S7 Backend, S8-S13 Frontend, S14-S15 Testing, S16-S18 Deploy y documentación. Presupuesto referencial: $2.604.800 (costo real en licencias: $0).

9. Gestión de Riesgos y Métricas

9.1 Riesgos Principales

- R01: Retraso backend (prob. alta, imp. alto). Mitigación: Spring Initializr, endpoints definidos antes.

- R03: Caída Cloud gratuito (prob. media, imp. alto). Mitigación: backup local funcional.

- R07: Scope creep (prob. media, imp. alto). Mitigación: MVP definido, DoD estricto, backlog priorizado.

9.2 Métricas Antes vs Después

| Métrica | Sin Sistema | Con Sistema |
| --- | --- | --- |
| Tiempo inventario | 4-6 horas/semana | Minutos (reducción 80%) |
| Quiebres stock | 3-5 productos/semana | Reducción 60% (alertas) |
| Precisión inventario | ~70% | >95% |
| Tiempo reportes | 2-3 horas Excel | Instantáneo (dashboard) |
| Predicción demanda | Inexistente | Media móvil + días restantes |
| Alertas reposición | Inexistentes | Automáticas 3 niveles |

PARTE B — Desarrollo Evaluación Parcial 2

10. Diagramas UML de Diseño

Se elaboraron 5 diagramas UML para documentar el diseño de la solución. Estos diagramas establecen los lineamientos de forma clara y precisa para facilitar el desarrollo eficiente del proyecto, acorde a la metodología Scrum y las tecnologías Spring Boot + React + PostgreSQL.

10.1 Diagrama de Casos de Uso

Identifica dos actores: Admin (acceso completo a CRUD, ventas, alertas, predicciones) y Usuario (acceso limitado a consultas, dashboard, alertas). Se definieron 13 casos de uso en 5 módulos: Autenticación, Productos, Ventas, Dashboard y Alertas.

Las líneas continuas representan acceso directo del actor Admin. Las líneas punteadas representan acceso limitado del actor Usuario. Los colores distinguen cada módulo funcional del sistema.

10.2 Diagrama Entidad-Relación

El modelo de datos consta de 6 entidades JPA con relaciones gestionadas mediante @ManyToOne y @OneToMany. La relación de composición aplica entre Categoría-Producto y Venta-DetalleVenta.

Relaciones: Usuario 1:N Venta (registra), Categoría 1:N Producto (contiene), Venta 1:N DetalleVenta (tiene), Producto 1:N DetalleVenta (se vende en), Producto 1:N Alerta (genera).

10.3 Diagrama de Clases

Refleja la arquitectura MVC en capas: entidades JPA (Model), controllers REST, servicios con lógica de negocio, y seguridad JWT.

Las flechas de dependencia muestran que cada controller usa su service, y AuthService usa JwtUtil para generar/validar tokens HS512.

10.4 Diagrama de Secuencia — Registrar Venta

Muestra la interacción ordenada por tiempo entre 5 componentes: Usuario, React UI, VentaController, VentaService y PostgreSQL.

Los pasos 4-11 están envueltos en @Transactional. Si falla alguno (ej: stock insuficiente), se revierte toda la operación. El IVA 19% se calcula automáticamente en VentaService.

10.5 Diagrama de Despliegue

Arquitectura física del sistema desplegado en 3 servicios Cloud PaaS, sin Docker ni IaaS.

Comunicación frontend-backend via HTTPS con JWT. Conexión backend-BD via JDBC con SSL obligatorio. Auto-deploy con git push desde GitHub.

11. Configuración del Ambiente de Producción

El ambiente de producción está configurado en tres servicios Cloud PaaS, todos con planes gratuitos. Se detalla cada componente, sus lenguajes, bibliotecas y herramientas.

11.1 Backend — Railway

- Plataforma: Railway (railway.com) — PaaS para backend Java

- URL: https://inventario-backend-production-b571.up.railway.app

- Runtime: Java 21, Maven (auto-detectado), Spring Boot 4.0.6 con Tomcat embebido

- Puerto: 8080 (configurado en Generate Domain)

- Deploy: automático desde GitHub (gubynousky/inventario-backend)

- Perfil activo: prod (lee application-prod.properties)

Variables de entorno en Railway:

| Variable | Valor / Descripción |
| --- | --- |
| SPRING_PROFILES_ACTIVE | prod — activa application-prod.properties |
| SPRING_DATASOURCE_URL | jdbc:postgresql://ep-steep-fog-acdsx062.sa-east-1.aws.neon.tech/neondb?sslmode=require |
| SPRING_DATASOURCE_USERNAME | neondb_owner |
| SPRING_DATASOURCE_PASSWORD | [configurada en Railway — no visible en código fuente] |
| JWT_SECRET | [clave HS512 de 64+ caracteres — no en repositorio] |
| JWT_EXPIRATION | 86400000 (24 horas en milisegundos) |

Bibliotecas y dependencias del backend (pom.xml):

- spring-boot-starter-web: servidor Tomcat embebido + API REST

- spring-boot-starter-data-jpa: ORM Hibernate + Spring Data JPA

- spring-boot-starter-security: Spring Security 6

- spring-boot-starter-validation: Bean Validation (@NotNull, @Email)

- postgresql: driver JDBC para PostgreSQL 16

- jjwt-api/impl/jackson (0.12.6): generación y validación de tokens JWT HS512

- lombok: reducción de boilerplate (@Data, @RequiredArgsConstructor)

- spring-boot-devtools: hot reload en desarrollo

11.2 Base de Datos — Neon

- Plataforma: Neon (neon.tech) — PostgreSQL serverless gestionado

- Proyecto: inventario-db

- Versión: PostgreSQL 16

- Región: AWS South America East 1 (São Paulo) — menor latencia a Chile

- Conexión: SSL obligatorio (sslmode=require)

- DDL: Hibernate ddl-auto=update crea/actualiza tablas automáticamente

- SQL Editor web integrado para consultas directas y mantenimiento

Datos cargados en producción:

- 15 categorías de productos de minimarket chileno

- 156 productos con marcas chilenas reales (Coca-Cola, Colún, Lays, Omo, Nescafé, etc.)

- Stocks variados incluyendo críticos: Oreo=3, Papel Higiénico=2, Jabón Dove=1, Atún=0

- ~45 ventas distribuidas en 4 semanas de abril (crecientes semana a semana)

- Alertas generadas automáticamente para productos bajo stock

11.3 Frontend — Vercel

- Plataforma: Vercel (vercel.com) — CDN global para frontend

- URL: https://inventario-frontend-kappa.vercel.app

- Framework: Vite (auto-detectado por Vercel)

- Deploy: automático desde GitHub (gubynousky/inventario-frontend)

- SPA routing: vercel.json con rewrites: {source: '/(.*)', destination: '/index.html'}

- API producción: api.js usa import.meta.env.PROD para switch entre proxy local y URL Railway

Bibliotecas frontend (package.json):

- react + react-dom (18): framework UI con componentes funcionales y hooks

- react-router-dom: routing SPA con rutas protegidas

- axios: cliente HTTP con interceptores JWT automáticos

- recharts: gráficos BarChart y PieChart para dashboard

- react-hot-toast: notificaciones toast (success/error)

- react-icons (FiPlus, FiEdit, etc.): iconografía consistente

- tailwindcss + postcss + autoprefixer: estilos utility-first

11.4 Seguridad y CORS

SecurityConfig.java implementa la seguridad del sistema:

- CORS: orígenes permitidos — localhost:5173, localhost:3000, inventario-frontend-kappa.vercel.app

- Rutas públicas: /api/auth/** (login y registro)

- Rutas protegidas: todas las demás requieren JWT válido en header Authorization: Bearer

- Encriptación: BCryptPasswordEncoder para contraseñas

- Sesión: STATELESS (sin cookies de sesión)

- JWT: algoritmo HS512, expiración 24 horas, claims: email (subject), rol

12. Backup de BD y Configuración de Servidores

12.1 Procedimiento de Backup

Neon proporciona SQL Editor web integrado en console.neon.tech. Además soporta pg_dump/pg_restore estándar.

Comando de backup:

pg_dump 'postgresql://neondb_owner:***@ep-steep-fog-acdsx062.sa-east-1.aws.neon.tech/neondb?sslmode=require' > backup_inventario.sql

Comando de restauración:

psql 'postgresql://neondb_owner:***@ep-steep-fog-acdsx062.sa-east-1.aws.neon.tech/neondb?sslmode=require' < backup_inventario.sql

Neon también ofrece branching: se puede crear una rama de la BD para pruebas sin afectar producción.

12.2 Procedimiento de Limpieza y Recarga

- 1. SQL Editor de Neon: TRUNCATE alertas, detalle_ventas, ventas, productos, categorias, usuarios CASCADE;

- 2. Reiniciar secuencias: ALTER SEQUENCE [tabla]_id_seq RESTART WITH 1;

- 3. Re-registrar usuario: POST /api/auth/registro desde la app web

- 4. Ejecutar seed_corregido.sh: script bash que crea 15 categorías + 156 productos + ~45 ventas via API REST con curl

- 5. Actualizar fechas: UPDATE ventas SET created_at = '2026-04-XX' desde SQL Editor

- 6. Generar alertas: POST /api/alertas/generar

12.3 Configuración Servidor de Producción

- Railway: detección automática de Java 21 + Maven, compilación ./mvnw package, inicio Tomcat puerto 8080

- Variables de entorno inyectadas en runtime (no en código fuente)

- HTTPS automático con certificado SSL gestionado por Railway

- Dominio público: inventario-backend-production-b571.up.railway.app

- Vercel: detección automática de Vite/React, build npm run build, CDN global

13. Desarrollo del Producto — Backend

El backend fue desarrollado en 6 fases incrementales, cada una con commit en GitHub:

13.1 Entidades JPA (6)

| Entidad | Atributos | Anotaciones JPA |
| --- | --- | --- |
| Usuario | id (Long PK), nombre, email (unique), password, rol, createdAt | @Entity, @Table(name='usuarios'), @GeneratedValue(IDENTITY) |
| Categoría | id (Long PK), nombre (unique), descripcion, activa (default true) | @OneToMany(mappedBy='categoria') con Producto |
| Producto | id, codigo (unique), nombre, descripcion, precio (BigDecimal), stock, stockMinimo, activo | @ManyToOne con Categoría (@JoinColumn), @OneToMany con DetalleVenta y Alerta |
| Venta | id, subtotal, iva, total (BigDecimal), anulada (boolean), createdAt | @ManyToOne con Usuario, @OneToMany(cascade=ALL) con DetalleVenta |
| DetalleVenta | id, cantidad, precioUnitario, subtotal (BigDecimal) | @ManyToOne con Venta y Producto |
| Alerta | id, tipo (SIN_STOCK/CRÍTICO/BAJO), mensaje, leida, createdAt | @ManyToOne con Producto |

13.2 Servicios con Lógica de Negocio (7)

VentaService: Método registrar(): recibe VentaRequest con lista de {productoId, cantidad}. Para cada detalle: (1) busca producto, (2) valida stock >= cantidad, (3) descuenta stock, (4) crea DetalleVenta con precioUnitario del momento. Calcula subtotal = Σ(precio×cantidad), iva = subtotal×0.19, total = subtotal+iva. Todo en @Transactional — si falla, revierte. Método anular(): restaura stock de cada producto y marca anulada=true.

PrediccionService: Método predecirTodos(): para cada producto activo, consulta ventas de las últimas 4 semanas. Calcula media móvil ponderada: semana1×0.4 + semana2×0.3 + semana3×0.2 + semana4×0.1. Obtiene consumo diario promedio. Calcula días restantes = stock/consumoDiario. Asigna nivel: CRÍTICO (≤7 días), ALTO (≤14), MEDIO (≤30), BAJO (>30).

AlertaService: Método generar(): recorre todos los productos activos. Si stock=0 → SIN_STOCK. Si stock < stockMinimo/2 → STOCK_CRÍTICO. Si stock < stockMinimo → STOCK_BAJO. Crea alerta con mensaje descriptivo y marca leida=false.

DashboardService: Agrega: countByActivoTrue (total), countByStockLessThanStockMinimo (bajo stock), ventas de hoy filtradas por createdAt, suma de totales del día, ventas agrupadas por fecha últimos 7 días, top 5 productos por cantidad vendida.

AuthService: Login: busca por email, valida con BCrypt.matches(), genera JWT con JwtUtil. Registro: valida email único, encripta contraseña, asigna rol ADMIN por defecto, genera JWT.

13.3 Controllers REST (7)

| Controller | Método | Endpoint | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| Auth | POST | /api/auth/login | Login con email/password, retorna JWT |
| Auth | POST | /api/auth/registro | Registro nuevo usuario |
| Producto | GET | /api/productos?page=0&search= | Listar paginado con búsqueda |
| Producto | POST | /api/productos | Crear producto |
| Producto | PUT | /api/productos/{id} | Actualizar producto |
| Producto | DELETE | /api/productos/{id} | Soft delete (activo=false) |
| Venta | POST | /api/ventas | Registrar venta multi-producto |
| Venta | GET | /api/ventas | Listar todas las ventas |
| Venta | PUT | /api/ventas/{id}/anular | Anular venta, restaurar stock |
| Dashboard | GET | /api/dashboard | KPIs + ventas 7 días + top 5 |
| Alerta | POST | /api/alertas/generar | Generar alertas automáticas |
| Alerta | GET | /api/alertas | Listar alertas |
| Alerta | PUT | /api/alertas/{id}/leer | Marcar alerta leída |
| Predicción | GET | /api/predicciones | Predicción para todos los productos |

14. Desarrollo del Producto — Frontend

Frontend React 18 con 7 páginas, autenticación global via Context, interceptores Axios y componente Layout con sidebar responsivo.

| Página | Funcionalidades Detalladas |
| --- | --- |
| Login.jsx | Formulario login/registro con toggle. Validación de campos (email, password min 6 chars). AuthContext guarda token/nombre/rol en localStorage. Redirige a Dashboard tras login exitoso. Maneja errores con toast. |
| Dashboard.jsx | 4 cards KPI con iconos: total productos (azul), bajo stock (rojo), ventas hoy (verde), ingresos hoy (morado). BarChart de Recharts con ventas últimos 7 días. PieChart con top 5 productos más vendidos. Datos via GET /api/dashboard. |
| Productos.jsx | Tabla con CRUD completo en modal. Búsqueda en tiempo real por nombre. Paginación con controles. Badges de stock: rojo (stock=0), amarillo (stock<min), verde (normal). Botón crear/editar/eliminar. |
| Categorias.jsx | Cards con nombre, descripción y contador de productos. CRUD en modal. Toggle activo/inactivo. Diseño responsive con grid. |
| Ventas.jsx | Modal 'Nueva Venta' con selector dropdown (producto + stock + precio). Campo cantidad. Botón '+ Agregar producto' para multi-línea. Historial con detalles expandibles. Anulación con confirmación. |
| Alertas.jsx | Botón 'Generar alertas'. Lista con colores por nivel (rojo=sin stock, naranja=crítico, amarillo=bajo). Marcar leídas individualmente. Badge en sidebar con polling cada 30 segundos. |
| Predicciones.jsx | Cache global persistente (variable fuera del componente, no recarga al navegar). Timeout 180s para queries lentas. Dos tablas: productos con ventas (consumo/día, días restantes, riesgo) y sin ventas. Botón 'Actualizar' para forzar recarga. |

Componentes auxiliares:

- Layout.jsx: sidebar con navegación, badge de alertas no leídas, nombre de usuario, botón cerrar sesión.

- AuthContext.jsx: estado global de autenticación, funciones login/logout/registro, persistencia en localStorage.

- api.js: instancia Axios con interceptor que agrega Authorization: Bearer [token], interceptor de error que redirige a login en 401.

15. Plan de Pruebas Ejecutadas

Se ejecutaron 40 casos de prueba funcional sobre el producto desplegado en producción (Cloud). Las pruebas cubren autenticación, CRUD, ventas, dashboard, alertas, predicciones, seguridad e integración Cloud.

15.1 Pruebas de Autenticación y Seguridad

| Caso de Prueba | Resultado Esperado | Estado |
| --- | --- | --- |
| Registro email nuevo | Usuario creado + JWT | Aprobado |
| Registro email duplicado | Error 400 | Aprobado |
| Login credenciales válidas | JWT + datos usuario | Aprobado |
| Login password incorrecta | Error 401 | Aprobado |
| Endpoint sin token | Error 401 Unauthorized | Aprobado |
| Token expirado | Error 401 + redirect login | Aprobado |
| Token manipulado | Error 401 | Aprobado |
| CORS origen no permitido | Bloqueado por navegador | Aprobado |

15.2 Pruebas de Productos y Categorías

| Caso de Prueba | Resultado Esperado | Estado |
| --- | --- | --- |
| Crear producto código único | Producto creado con ID | Aprobado |
| Crear producto código duplicado | Error 400 | Aprobado |
| Listar con paginación | Página 10 items, total 156 | Aprobado |
| Buscar por nombre 'Coca' | Resultados filtrados | Aprobado |
| Actualizar precio | Producto actualizado | Aprobado |
| Soft delete | activo=false, no en listado | Aprobado |
| Crear categoría | Categoría con ID | Aprobado |
| Categoría con productos | Contador muestra cantidad | Aprobado |

15.3 Pruebas de Ventas

| Caso de Prueba | Resultado Esperado | Estado |
| --- | --- | --- |
| Venta 1 producto | Venta creada, stock descontado, IVA 19% | Aprobado |
| Venta multi-producto | Detalles creados, stocks descontados | Aprobado |
| Venta stock insuficiente | Error 400: stock insuficiente | Aprobado |
| Venta producto stock=0 | Error 400 | Aprobado |
| Anular venta | anulada=true, stock restaurado | Aprobado |
| Anular venta ya anulada | Error 400 | Aprobado |
| Historial con detalles | Expandible con productos/cantidades/subtotales | Aprobado |
| IVA calculado correctamente | total = subtotal * 1.19 | Aprobado |

15.4 Pruebas de Dashboard, Alertas y Predicciones

| Caso de Prueba | Resultado Esperado | Estado |
| --- | --- | --- |
| Dashboard 4 KPIs | Valores correctos y actualizados | Aprobado |
| Gráfico barras 7 días | Barras con datos por día | Aprobado |
| PieChart top 5 | Proporción correcta | Aprobado |
| Generar alertas | Alertas creadas para productos bajo stock | Aprobado |
| Marcar alerta leída | leida=true, badge actualizado | Aprobado |
| Predicciones cargan | 156 productos con días restantes | Aprobado |
| Cache predicciones | No recarga al navegar | Aprobado |
| Botón actualizar predicciones | Fuerza nueva consulta | Aprobado |

15.5 Pruebas de Integración Cloud

| Caso de Prueba | Resultado Esperado | Estado |
| --- | --- | --- |
| Frontend Vercel → Backend Railway | Login exitoso desde URL Vercel | Aprobado |
| Backend Railway → BD Neon | Datos persisten entre sesiones | Aprobado |
| CORS configurado | Sin errores en consola | Aprobado |
| Auto-deploy git push | Railway y Vercel redeployean | Aprobado |
| SSL/HTTPS | Certificados válidos | Aprobado |
| Acceso móvil | App responsiva, login funcional | Aprobado |
| Seed script via API | 156 productos cargados correctamente | Aprobado |
| Zona horaria Railway | Documentado como problema conocido | Observado |

Total: 40 casos de prueba ejecutados. 39 aprobados, 1 observado (zona horaria Railway UTC vs Chile, documentado como problema conocido con workaround).

16. Estado de Avance y KPIs del Proyecto

16.1 Funcionalidades Completadas

| Módulo | Funcionalidad | Estado | OE |
| --- | --- | --- | --- |
| Autenticación | Login, registro, JWT, roles | Completado | OE1 |
| Productos | CRUD, búsqueda, paginación, soft delete | Completado | OE1 |
| Categorías | CRUD, contador productos | Completado | OE1 |
| Ventas | Multi-producto, IVA 19%, anulación | Completado | OE1 |
| Dashboard | 4 KPIs, BarChart, PieChart | Completado | OE2 |
| Predicción | Media móvil, días restantes, riesgo | Completado | OE3 |
| Alertas | Generación, listar, marcar leídas | Completado | OE4 |
| Despliegue | Railway + Neon + Vercel, SSL, auto-deploy | Completado | Todos |

16.2 KPIs del Proyecto

- Historias de usuario completadas: 12/12 (100%)

- Requerimientos funcionales implementados: 18/18 (100%)

- Endpoints REST: 15 operativos en 7 controllers

- Entidades JPA: 6/6 con relaciones y validaciones

- Páginas frontend: 7/7 funcionales

- Productos en BD: 156 con datos reales chilenos

- Ventas simuladas: ~45 en 4 semanas

- Commits en GitHub: 20+ con mensajes descriptivos

- Pruebas ejecutadas: 40 casos, 39 aprobados (97.5%)

- Sistema accesible: desktop y móvil via HTTPS

16.3 URLs del Producto

| Componente | URL |
| --- | --- |
| Frontend | https://inventario-frontend-kappa.vercel.app |
| Backend API | https://inventario-backend-production-b571.up.railway.app/api |
| Repo académico | github.com/gubynousky/proyecto-titulo |
| Repo backend | github.com/gubynousky/inventario-backend |
| Repo frontend | github.com/gubynousky/inventario-frontend |

17. Conclusiones y Lecciones Aprendidas

17.1 Conclusiones

- El sistema está 100% funcional y desplegado en producción Cloud, accesible desde cualquier dispositivo con navegador. Se cumplió con todos los requerimientos funcionales (18/18) y objetivos específicos (4/4).

- La arquitectura MVC con Spring Boot 4.0.6 demostró ser robusta para la lógica de negocio, especialmente en las transacciones atómicas de ventas con @Transactional.

- El despliegue en PaaS (Railway + Neon + Vercel) resultó más eficiente que IaaS: sin configuración de servidores, sin Docker, sin costo, con auto-deploy desde GitHub.

- La media móvil ponderada como algoritmo predictivo es adecuada para el contexto pyme, ofreciendo predicciones útiles con datos históricos limitados (4 semanas).

- React 18 con Tailwind CSS y Recharts permitió construir una interfaz profesional, responsiva y visualmente atractiva sin dependencias pesadas.

- La seguridad JWT + BCrypt + CORS cumple con las mejores prácticas de la industria para una API REST stateless.

17.2 Lecciones Aprendidas

- Latencia Neon free tier: las predicciones (156 productos × 4 queries = 624 queries) tardan ~2 minutos. Solución: cache global persistente en el frontend que evita recargar al navegar.

- Zona horaria Railway (UTC) vs Chile: las ventas 'de hoy' pueden mostrar 0 si el servidor está en UTC y el usuario en GMT-4. Documentado como problema conocido.

- CORS requirió múltiples iteraciones: cada nuevo dominio de Vercel necesita agregarse a SecurityConfig y redeployar en Railway. Lección: configurar todos los orígenes desde el inicio.

- Git subtree para consolidar repos: permitió conservar historial de commits del backend y frontend en un solo repo académico, pero la gestión es más compleja que repos separados.

- Población de datos realistas fue crucial: marcas chilenas, precios reales, stocks variados dan credibilidad al sistema en la presentación. Scripts de seed automatizados via curl facilitan la recarga.

- Vercel requiere vercel.json con rewrites para SPA: sin él, las rutas de React dan 404 al acceder directamente. Lección: configurar routing SPA desde el primer deploy.

- Las variables sensibles (password BD, JWT secret) nunca deben estar en el código fuente. Railway permite inyectarlas como variables de entorno en runtime.