Escuela de Informática y Telecomunicaciones

Planificación de Proyecto

Sistema Inteligente de Gestión de Inventario para Pymes

Asignatura: TPY1101 — Taller Aplicado de Programación

Estudiante: Ruby Estrella Martínez Salas

RUT: 19.500.090-5

Rol: Full Stack Developer

Fecha: Abril 2026

# Índice

1. Descripción del Proyecto

2. Planteamiento del Problema

3. Objetivos

4. Alcance del Proyecto

5. Visión del Producto

6. Requerimientos Funcionales

7. Requerimientos No Funcionales

8. Restricciones Técnicas

9. MVP Comprometido

10. Product Backlog

11. Definiciones de Calidad (DoD / DoR)

12. Marco Metodológico

13. Stakeholders

14. Planificación

15. EDT y Matriz RACI

16. Análisis de Presupuesto

17. Cronograma e Hitos

18. Gestión de Riesgos

19. Métricas

20. Descripción Técnica y Cloud

# 1. Descripción del Proyecto

El proyecto consiste en el desarrollo de un Sistema Inteligente de Gestión de Inventario para Pymes, una aplicación web desplegada en ambiente Cloud que permite a pequeñas y medianas empresas gestionar su inventario de productos, registrar ventas, visualizar estadísticas en tiempo real y obtener predicciones sobre el comportamiento del stock mediante análisis de datos estadístico (media móvil ponderada).

El sistema genera alertas automáticas cuando los productos alcanzan niveles críticos de stock, permitiendo al usuario tomar decisiones informadas sobre el reabastecimiento. La plataforma incluye autenticación segura con JWT, dashboard con KPIs, y está construida con Spring Boot (backend), React (frontend) y PostgreSQL (base de datos).

# 2. Planteamiento del Problema

Las pymes en Chile representan más del 98% del tejido empresarial del país. Sin embargo, la mayoría gestiona su inventario mediante métodos manuales (planillas Excel, cuadernos) o simplemente la memoria del dueño. Esta situación genera:

- Errores humanos frecuentes en el conteo y registro de productos.

- Quiebres de stock inesperados que resultan en ventas perdidas y clientes insatisfechos.

- Sobrestock que inmoviliza capital y genera costos de almacenamiento innecesarios.

- Decisiones de compra basadas en intuición y no en datos históricos reales.

- Imposibilidad de identificar tendencias de consumo o estacionalidades.

- Falta de alertas tempranas sobre productos en riesgo de agotarse.

Las soluciones ERP existentes (SAP, Defontana, Bsale) son costosas y sobredimensionadas para las necesidades de una pyme con 50-500 productos. No existe una alternativa gratuita, accesible y con capacidad predictiva orientada a este segmento.

# 3. Objetivos

## 3.1 Objetivo General

Desarrollar un sistema web inteligente que optimice la gestión de inventario en pymes mediante análisis predictivo basado en estadística descriptiva, desplegado en ambiente Cloud, que permita tomar decisiones informadas sobre el abastecimiento de productos.

## 3.2 Objetivos Específicos

- OE1: Implementar un sistema CRUD completo de productos, categorías y ventas con API REST segura (autenticación JWT).

- OE2: Desarrollar un dashboard interactivo con indicadores clave de rendimiento (KPIs) y gráficos estadísticos en tiempo real.

- OE3: Implementar lógica predictiva de stock basada en media móvil ponderada que estime consumo futuro y calcule días restantes de inventario.

- OE4: Generar alertas automáticas de reposición con niveles de riesgo (crítico, alto, medio, bajo).

# 4. Alcance del Proyecto

## 4.1 Visión Macro — Dentro del Alcance

- Gestión completa de productos y categorías (CRUD).

- Registro y consulta de ventas con cálculo automático de IVA (19%).

- Dashboard con métricas: total productos, bajo stock, ventas día/mes, ingresos.

- Predicción de stock mediante media móvil ponderada y cálculo de días restantes.

- Alertas automáticas de reposición (sin stock, stock crítico, stock bajo).

- Autenticación JWT con roles (ADMIN / USUARIO).

- Despliegue en ambiente Cloud mediante Railway + Neon + Vercel.

- Documentación técnica y de usuario completa.

## 4.2 Fuera de Alcance

- Integración con sistemas ERP externos o software de terceros.

- Pasarela de pago o facturación electrónica (SII).

- Aplicación móvil nativa (la app web es responsiva).

- Módulo de gestión de proveedores o compras.

- Multi-tenancy (cada pyme requiere su propia instancia).

## 4.3 Detalle del Alcance

| Módulo | Funcionalidades | Prioridad | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| Autenticación | Login, registro, JWT, roles ADMIN/USUARIO | Alta | S4-S5 |
| Productos | CRUD, búsqueda, filtros, paginación, soft delete | Alta | S4-S7 |
| Categorías | CRUD, listado activas, asociación a productos | Alta | S4-S5 |
| Ventas | Registro, detalle, IVA automático, anulación, historial | Alta | S6-S9 |
| Dashboard | KPIs, gráficos barras/pie, top productos, resumen | Media | S10-S13 |
| Predicción | Media móvil, días restantes, tendencia, nivel riesgo | Media | S8-S9 |
| Alertas | Generación automática, notificaciones, marcar leídas | Media | S10-S14 |

# 5. Visión del Producto

PARA pequeñas y medianas empresas que gestionan inventario de forma manual, NUESTRO sistema es una plataforma web Cloud MEDIANTE LA CUAL se gestiona inventario, ventas y predicciones de stock de forma inteligente, A DIFERENCIA DE Excel o ERP costosos, NUESTRO PRODUCTO ofrece predicción de demanda, alertas automáticas y dashboard en tiempo real, todo gratuito y open source.

## 5.1 Propuesta de Valor

- Gratuito y open source — sin costos de licencia.

- Predicción inteligente de stock — única en el segmento pyme.

- Accesible desde cualquier dispositivo con navegador.

- Desplegable en Cloud con un git push (Railway, Neon, Vercel).

- Interfaz intuitiva — no requiere capacitación técnica.

# 6. Requerimientos Funcionales

| ID | Requerimiento | Módulo | Prior. |
| --- | --- | --- | --- |
| RF01 | El sistema debe permitir el registro e inicio de sesión con email y contraseña | Autenticación | Alta |
| RF02 | El sistema debe generar tokens JWT con expiración de 24 horas | Autenticación | Alta |
| RF03 | El sistema debe soportar roles ADMIN y USUARIO con permisos diferenciados | Autenticación | Alta |
| RF04 | El sistema debe permitir crear, leer, actualizar y eliminar (soft delete) productos | Productos | Alta |
| RF05 | El sistema debe permitir búsqueda de productos por nombre con paginación | Productos | Alta |
| RF06 | El sistema debe validar que el código de producto sea único | Productos | Alta |
| RF07 | El sistema debe permitir gestionar categorías de productos | Categorías | Alta |
| RF08 | El sistema debe registrar ventas con detalle de productos, cantidades y precios | Ventas | Alta |
| RF09 | El sistema debe calcular automáticamente subtotal, IVA 19% y total | Ventas | Alta |
| RF10 | El sistema debe descontar stock automáticamente al registrar una venta | Ventas | Alta |
| RF11 | El sistema debe permitir anular ventas y restaurar el stock | Ventas | Media |
| RF12 | El sistema debe mostrar dashboard con KPIs en tiempo real | Dashboard | Media |
| RF13 | El sistema debe generar gráficos de ventas y distribución por categoría | Dashboard | Media |
| RF14 | El sistema debe calcular predicción de stock con media móvil ponderada | Predicción | Media |
| RF15 | El sistema debe estimar días restantes de inventario por producto | Predicción | Media |
| RF16 | El sistema debe generar alertas automáticas por niveles de stock | Alertas | Media |
| RF17 | El sistema debe permitir marcar alertas como leídas | Alertas | Baja |
| RF18 | El sistema debe exponer API REST documentada con Swagger | API | Alta |

# 7. Requerimientos No Funcionales

| ID | Requerimiento | Categoría |
| --- | --- | --- |
| RNF01 | El sistema debe responder en menos de 2 segundos para operaciones CRUD | Rendimiento |
| RNF02 | El sistema debe soportar al menos 5 usuarios concurrentes | Rendimiento |
| RNF03 | Las contraseñas deben almacenarse encriptadas con BCrypt | Seguridad |
| RNF04 | Todos los endpoints (excepto login/registro) deben requerir JWT válido | Seguridad |
| RNF05 | El sistema debe ser responsivo (funcionar en desktop, tablet y móvil) | Usabilidad |
| RNF06 | La interfaz debe ser intuitiva y no requerir capacitación técnica | Usabilidad |
| RNF07 | El sistema debe estar disponible 99.5% del tiempo en ambiente Cloud | Disponibilidad |
| RNF08 | El código debe seguir convenciones de nomenclatura Java/React estándar | Mantenibilidad |
| RNF09 | El sistema debe tener cobertura de pruebas unitarias superior al 70% | Calidad |
| RNF10 | El sistema debe poder desplegarse con un solo comando (git push (despliegue automático)) | Portabilidad |

# 8. Restricciones Técnicas

- Java 17 es la versión mínima requerida por Spring Boot 3.2. No se puede usar Java 8/11.

- PostgreSQL 16 es la única BD soportada (no MySQL ni Oracle) por el uso de funciones específicas.

- React 18 con Vite requiere Node.js 18+ para el entorno de desarrollo frontend.

- El despliegue se realiza en Railway (backend), Neon (PostgreSQL gestionado) y Vercel (frontend), todos con capa gratuita.

- El frontend no soporta Internet Explorer — solo navegadores modernos (Chrome 90+, Firefox 88+, Edge 90+).

- La capa gratuita de los proveedores Cloud limita recursos (RAM, CPU, almacenamiento).

- Spring Security 6.x no es retrocompatible con configuraciones de versiones anteriores.

- Sin presupuesto para licencias de software propietario — todo el stack es open source.

# 9. Definición del MVP Comprometido

El Producto Mínimo Viable (MVP) comprometido para la primera entrega funcional incluye:

- Autenticación: login y registro con JWT funcional.

- CRUD completo de productos con categorías.

- Registro de ventas con descuento automático de stock.

- Dashboard básico con 4 KPIs principales.

- Al menos una alerta automática de stock bajo funcional.

- API REST documentada con Swagger accesible.

- Despliegue funcional en Railway + Neon + Vercel (local o Cloud).

Funcionalidades post-MVP (incrementos posteriores): predicción avanzada con media móvil ponderada, gráficos de tendencia, sistema completo de alertas por niveles, exportación de reportes.

# 10. Product Backlog

| ID | Historia de Usuario | Prior. | Pts | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US01 | Como admin, quiero registrar productos para controlar mi inventario | Alta | 5 | S4-S5 | Pendiente |
| US02 | Como admin, quiero categorizar productos para organizarlos | Alta | 3 | S4-S5 | Pendiente |
| US03 | Como admin, quiero registrar ventas para llevar el control de salidas | Alta | 8 | S6-S7 | Pendiente |
| US04 | Como admin, quiero que el stock se descuente automáticamente al vender | Alta | 5 | S6-S7 | Pendiente |
| US05 | Como admin, quiero iniciar sesión de forma segura con email y contraseña | Alta | 8 | S4-S5 | Pendiente |
| US06 | Como admin, quiero ver un dashboard con mis KPIs principales | Media | 8 | S10-S11 | Pendiente |
| US07 | Como admin, quiero ver gráficos de ventas por período | Media | 5 | S12-S13 | Pendiente |
| US08 | Como admin, quiero recibir alertas cuando un producto está bajo en stock | Media | 5 | S10-S13 | Pendiente |
| US09 | Como admin, quiero ver predicciones de cuántos días durará mi stock | Media | 8 | S8-S9 | Pendiente |
| US10 | Como admin, quiero anular una venta si fue un error | Baja | 3 | S8-S9 | Pendiente |
| US11 | Como admin, quiero buscar productos por nombre rápidamente | Media | 3 | S6-S7 | Pendiente |
| US12 | Como admin, quiero ver el top de productos más vendidos | Baja | 3 | S12-S13 | Pendiente |

# 11. Definiciones de Calidad Agile

## 11.1 Definition of Done (DoD)

Una historia de usuario se considera TERMINADA cuando cumple TODOS estos criterios:

- El código está implementado y compila sin errores.

- Las pruebas unitarias pasan (JUnit 5) con cobertura mínima del 70%.

- El endpoint REST está documentado en Swagger.

- El código ha sido commiteado en GitHub con mensaje descriptivo.

- La funcionalidad es accesible desde el frontend (si aplica).

- Se ha probado manualmente el flujo completo (happy path + error path).

- No hay errores en consola del navegador ni en logs del servidor.

## 11.2 Definition of Ready (DoR)

Una historia de usuario está LISTA para ser desarrollada cuando:

- Tiene descripción clara con formato: Como [rol], quiero [acción], para [beneficio].

- Tiene criterios de aceptación definidos.

- Tiene estimación en story points (Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8, 13).

- Las dependencias técnicas están identificadas y resueltas.

- El diseño de la interfaz (si aplica) está definido.

- La estructura de datos necesaria está modelada.

# 12. Marco Metodológico

Se utiliza Scrum adaptado para trabajo individual. Se mantienen los principios de sprints, incrementos funcionales y retrospección, adaptando los ceremonias para un equipo de una persona.

## 12.1 Ceremonias Adaptadas

- Sprint Planning: definición de objetivos y selección de historias al inicio de cada sprint (2 semanas).

- Daily Standup: revisión diaria personal del progreso (autogestión con checklist).

- Sprint Review: demo funcional del incremento al final de cada sprint.

- Sprint Retrospective: análisis de lo que funcionó y lo que puede mejorar.

## 12.2 Artefactos

- Product Backlog: lista priorizada de historias de usuario (sección 10).

- Sprint Backlog: historias seleccionadas para el sprint actual.

- Incremento: producto funcional al final de cada sprint.

## 12.3 Herramientas de Gestión

- GitHub Projects: tablero Kanban para seguimiento de tareas (To Do / In Progress / Done).

- Git: control de versiones con ramas feature/develop/main.

- Postman: testing de API después de cada sprint.

# 13. Stakeholders

## 13.1 Identificación de Stakeholders

| Stakeholder | Rol | Interés | Influencia | Tipo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ruby Martínez | Desarrolladora | Completar el proyecto exitosamente | Alta | Interno |
| Docente TPY1101 | Evaluador | Calidad técnica y cumplimiento de plazos | Alta | Externo |
| Dueño de pyme | Usuario final | Sistema funcional, fácil de usar | Media | Externo |
| Empleado pyme | Usuario operativo | Interfaz intuitiva para registro diario | Baja | Externo |
| Duoc UC | Institución | Cumplimiento del programa académico | Media | Externo |

## 13.2 Matriz de Stakeholders (Poder/Interés)

|  | Alto Interés | Bajo Interés |
| --- | --- | --- |
| Alto Poder | Gestionar de cerca: Docente TPY1101 | Mantener satisfecho: Duoc UC |
| Bajo Poder | Mantener informado: Dueño pyme, Ruby | Monitorear: Empleado pyme |

## 13.3 Stakeholders Focales

Contacto principal: Docente de la asignatura TPY1101 — es quien evalúa, define plazos y tiene conocimiento del marco académico. Toda comunicación formal pasa por este stakeholder.

Conocimiento de negocio: Dueño de pyme (simulado) — representa al cliente final. Sus necesidades definen los requerimientos funcionales y la priorización del backlog.

# 14. Planificación

## 14.1 Roles del Proyecto

| Rol | Responsable | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Ruby Martínez | Priorizar backlog, definir criterios de aceptación, validar incrementos |
| Scrum Master | Ruby Martínez | Facilitar ceremonias, remover impedimentos, asegurar proceso |
| Developer Full Stack | Ruby Martínez | Diseño, desarrollo backend/frontend, testing, documentación |
| DBA | Ruby Martínez | Modelo ER, scripts SQL, optimización de consultas, datos de prueba |
| QA | Ruby Martínez | Pruebas unitarias, integración, funcionales, plan de pruebas |
| Despliegue | Ruby Martínez | Configurar Railway, Neon, Vercel, variables de entorno, CI/CD |

## 14.2 Recursos

### Recursos Tecnológicos

- Computador personal con Ubuntu 24 (8GB RAM, SSD) — ya disponible.

- IntelliJ IDEA Community Edition (gratuito) — IDE para Java/Spring Boot.

- VS Code (gratuito) — IDE para React/Frontend.

- Railway, Neon, Vercel (capa gratuita) — despliegue Cloud.

- Postman (plan gratuito) — testing de API.

- GitHub (plan gratuito) — repositorio y control de versiones.

### Recursos de Infraestructura

- Railway/Render (capa gratuita) — despliegue Cloud del backend.

- Supabase/ElephantSQL (capa gratuita) — PostgreSQL gestionado.

- Vercel/Netlify (capa gratuita) — despliegue del frontend.

### Licencias

Todas las herramientas y tecnologías son open source o tienen plan gratuito. No se requiere presupuesto para licencias de software.

# 15. EDT y Matriz RACI

## 15.1 Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)

| ID | Tarea | Rol | HH Est. | Costo HH | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Levantamiento de requerimientos | PO/Analista | 16 | $8.000 | $128.000 |
| 1.2 | Modelo Entidad-Relación | DBA | 8 | $8.000 | $64.000 |
| 1.3 | Diseño de arquitectura | Developer | 8 | $10.000 | $80.000 |
| 2.1 | Entidades JPA + Repositorios | Developer | 20 | $10.000 | $200.000 |
| 2.2 | Servicios (lógica de negocio) | Developer | 24 | $10.000 | $240.000 |
| 2.3 | Security (JWT + Spring Security) | Developer | 16 | $10.000 | $160.000 |
| 2.4 | Controllers REST + Swagger | Developer | 16 | $10.000 | $160.000 |
| 2.5 | Motor de predicción | Developer | 16 | $10.000 | $160.000 |
| 3.1 | Estructura React + Routing + Auth | Developer | 16 | $10.000 | $160.000 |
| 3.2 | CRUD Productos + Ventas | Developer | 24 | $10.000 | $240.000 |
| 3.3 | Dashboard + Gráficos | Developer | 20 | $10.000 | $200.000 |
| 3.4 | Alertas + Predicciones UI | Developer | 12 | $10.000 | $120.000 |
| 4.1 | Testing unitario (JUnit) | QA | 16 | $8.000 | $128.000 |
| 4.2 | Testing API (Postman) | QA | 8 | $8.000 | $64.000 |
| 4.3 | Despliegue Cloud (Railway/Neon/Vercel) | Despliegue | 12 | $10.000 | $120.000 |
| 5.1 | Documentación técnica y manual | Documentador | 16 | $6.000 | $96.000 |
| 5.2 | Presentación final | Documentador | 8 | $6.000 | $48.000 |

## 15.2 Matriz RACI

R=Responsable, A=Aprobador, C=Consultado, I=Informado. Al ser proyecto individual, Ruby es R y A en todas las tareas. El docente es I en avances y A en entregas formales.

| Actividad | Ruby (Dev) | Docente | Usuario |
| --- | --- | --- | --- |
| Requerimientos | R/A | I | C |
| Diseño BD + Arquitectura | R/A | I | - |
| Desarrollo Backend | R/A | I | - |
| Desarrollo Frontend | R/A | I | - |
| Testing | R/A | I | - |
| Despliegue Cloud | R/A | I | - |
| Documentación | R/A | A | - |
| Presentación/Defensa | R | A | I |

# 16. Análisis de Presupuesto

| Concepto | Detalle | Costo |
| --- | --- | --- |
| Horas Hombre (276 HH) | Desarrollo, testing, documentación | $2.368.000 |
| Infraestructura Cloud | Railway/Render/Supabase (capa gratuita) | $0 |
| Licencias de software | Todo open source (Java, React, PostgreSQL, Railway/Neon/Vercel gratuitos) | $0 |
| Hardware | Computador personal existente | $0 |
| Herramientas | IntelliJ CE, VS Code, Postman, GitHub (gratuitos) | $0 |
| Contingencia (10%) | Reserva para imprevistos | $236.800 |
| TOTAL PROYECTO |  | $2.604.800 |

Nota: El costo HH es referencial basado en tarifas de mercado para un desarrollador junior en Chile. Al ser proyecto académico, el costo real es $0 en licencias e infraestructura.

# 17. Cronograma e Hitos Principales

| Hito | Semana | Entregables | Criterio |
| --- | --- | --- | --- |
| H1: Planificación | S2 | Doc. requerimientos, Modelo ER, Arquitectura | Documentos aprobados |
| H2: Backend Core | S5 | Entidades, Repos, Services, Security JWT | API funcional + auth |
| H3: API Completa | S9 | Controllers REST, Predicción, Swagger | Todos endpoints operativos |
| H4: Frontend MVP | S11 | Login, CRUD Productos, Registro Ventas | Flujos completos en UI |
| H5: Dashboard | S13 | Dashboard KPIs, Gráficos, Alertas | Dashboard funcional |
| H6: Testing + Despliegue | S16 | JUnit, Postman, despliegue Cloud | Sistema desplegado en Cloud |
| H7: Entrega Final | S18 | Manual usuario, UML, Presentación | Todo documentado |

# 18. Gestión de Riesgos

## 18.1 Identificación de Riesgos

| ID | Riesgo | Prob. | Imp. | Nivel | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Retraso en desarrollo backend (Spring Boot complejo) | Alta | Alto | Crítico | Usar Spring Initializr, definir endpoints antes de codificar |
| R02 | Problemas de rendimiento en predicciones | Media | Medio | Medio | Optimizar queries, índices en BD, caché si necesario |
| R03 | Caída del servicio Cloud (capa gratuita limitada) | Media | Alto | Alto | Tener PostgreSQL local como backup para desarrollo y testing |
| R04 | Pérdida de código fuente | Baja | Alto | Medio | Commits diarios en GitHub, backup local del repositorio |
| R05 | Incompatibilidad de versiones (Java/Spring/React) | Media | Medio | Medio | Fijar versiones en pom.xml y package.json desde el día 1 |
| R06 | Enfermedad o emergencia personal (proyecto individual) | Baja | Alto | Medio | Buffer de 2 semanas en la planificación, priorizar MVP |
| R07 | Alcance excesivo (scope creep) | Media | Alto | Alto | DoD estricto, MVP definido, backlog priorizado |
| R08 | Falta de datos de prueba realistas | Baja | Medio | Bajo | Script SQL con datos de prueba preparado desde S3 |

## 18.2 Matriz de Riesgos (Probabilidad x Impacto)

|  | Bajo Impacto | Medio Impacto | Alto Impacto |
| --- | --- | --- | --- |
| Alta Prob. |  |  | R01 (Backend complejo) |
| Media Prob. |  | R02, R05 | R03, R07 |
| Baja Prob. | R08 | R04, R06 |  |

# 19. Métricas

## 19.1 Métricas Actuales (Sin el Sistema)

- Tiempo promedio de conteo de inventario: 4-6 horas manuales por semana.

- Frecuencia de quiebres de stock: 3-5 productos por semana sin detectar.

- Precisión del inventario: ~70% (errores en conteo manual).

- Tiempo para generar un reporte de ventas: 2-3 horas en Excel.

- Predicción de demanda: inexistente (compras por intuición).

- Alertas de reposición: inexistentes (se detecta cuando ya no hay stock).

## 19.2 Métricas Esperadas (Con el Sistema)

- Tiempo de gestión de inventario: reducción del 80% (de horas a minutos).

- Quiebres de stock: reducción del 60% gracias a alertas automáticas.

- Precisión del inventario: >95% con validaciones y control automático.

- Tiempo para reportes: instantáneo (dashboard en tiempo real).

- Predicción de demanda: disponible con media móvil ponderada y días restantes.

- Alertas de reposición: automáticas con 3 niveles de urgencia.

## 19.3 Métricas de Seguimiento del Proyecto

- Velocity: story points completados por sprint (objetivo: 15-20 pts/sprint).

- Burndown: progreso del sprint vs. tiempo restante.

- Cobertura de pruebas: porcentaje de código cubierto por tests (objetivo: >70%).

- Defectos por sprint: bugs encontrados en testing (objetivo: <3 críticos).

- Cumplimiento de plazos: % de historias completadas vs. planificadas por sprint.

- Disponibilidad del sistema: uptime en ambiente Cloud (objetivo: >99%).

# 20. Descripción Técnica y Servicios Cloud

La arquitectura es cliente-servidor con separación completa frontend/backend comunicados via API REST (HTTP/JSON). Patrón MVC con capas Controller → Service → Repository.

## 20.1 Stack Tecnológico

- Frontend: React 18 + Vite + Tailwind CSS + Recharts + React Hook Form + Yup.

- Backend: Java 17 + Spring Boot 3.2 + Spring Security + Spring Data JPA + JWT.

- Base de Datos: PostgreSQL 16 con 6 tablas (usuarios, productos, categorías, ventas, detalles, alertas).

- Testing: JUnit 5 + Mockito + Postman + H2 (tests).

- Despliegue: Railway (backend) + Neon (PostgreSQL) + Vercel (frontend)

- Documentación: Swagger/OpenAPI 3.

## 20.2 Servicios Cloud

- IaaS: Servidores virtuales (AWS EC2, DigitalOcean). Referencia teórica. Uso: componentes del sistema.

- PaaS: Plataforma gestionada. Railway para el backend Spring Boot. Neon para PostgreSQL gestionado. Vercel para el frontend React.

- SaaS: GitHub (versiones), Postman Cloud (testing), Swagger (API docs).